# EasyVoice – Đặc tả dự án v2

Oct 4, 2026 · @Xavier

## 1. Tổng quan

EasyVoice là ứng dụng desktop chạy Voice AI 100% local (TTS, đổi giọng, train giọng), cài bằng installer và không cần người dùng tự setup Python.

Mục tiêu

- Một app gom 3 chức năng: Text-to-Speech, Speech-to-Speech (offline và real-time), quản lý/huấn luyện giọng.

- Chạy offline sau lần tải model đầu tiên. Không gọi bất kỳ API đám mây nào để suy luận.

- Hỗ trợ tiếng Việt là ngôn ngữ ưu tiên số 1, tiếng Anh số 2.

- Nền tảng: Windows 10/11 (NVIDIA CUDA) và macOS 13+ (Apple Silicon, MPS).

Ngoài phạm vi v1 (ghi rõ để AI coder không tự thêm)

- GPU AMD/Intel trên Windows (chỉ có fallback CPU, chậm).

- Linux, Mac Intel.

- Đồng bộ đám mây, tài khoản người dùng, chia sẻ model online.

- Train F5-TTS (chỉ dùng checkpoint có sẵn); app chỉ train RVC.

Hai mức hỗ trợ phần cứng

| Tính năng | Windows + NVIDIA | macOS Apple Silicon | CPU only |
| --- | --- | --- | --- |
| TTS (F5) | Chính thức | Chính thức (chậm hơn) | Chạy được, rất chậm |
| STS offline | Chính thức | Chính thức | Chạy được, chậm |
| STS real-time | Chính thức | Thử nghiệm | Không hỗ trợ |
| Train RVC | Chính thức | Thử nghiệm | Không hỗ trợ |

## 2. Khái niệm cốt lõi: Voice Profile

Một Voice Profile là một thư mục chứa tối đa 2 "năng lực" độc lập: Zero-shot (dùng cho TTS) và RVC model (dùng cho STS). Hai thứ này đến từ 2 công nghệ khác nhau và không thay thế được cho nhau.

| Thành phần | Dùng cho | Tạo ra bằng cách | Bắt buộc? |
| --- | --- | --- | --- |
| ref.wav + ref.txt | TTS (F5-TTS zero-shot) | Người dùng upload 5-12s audio sạch. Transcript nhập tay, hoặc tự nhận dạng bằng Whisper rồi cho sửa | Có (tối thiểu 1 trong 2) |
| model.pth + model.index | STS, và chế độ TTS "chain" | Train RVC v2 trên 10-30 phút audio | Không |
| profile.json | Metadata | App tự sinh | Có |

profile.json tối thiểu gồm: id, name, language, created_at, capabilities (["tts", "sts"]), ref_audio, ref_text, rvc_model, rvc_index, rvc_sample_rate, f0_method, pitch_shift, consent_confirmed (bool) và version để migrate sau này.

Hai chế độ TTS cho một profile

- Direct: F5-TTS dùng thẳng ref.wav của profile. Nhanh, giữ được cảm xúc và nhịp thở, nhưng độ giống giọng phụ thuộc chất lượng đoạn ref.

- Chain (chỉ khi profile có RVC): F5-TTS với một giọng chuẩn đẹp, sau đó đưa qua RVC của profile. Giọng ổn định và giống hơn, đổi lại chậm hơn vì chạy 2 model.

Khuyến nghị: UI chỉ hiện một nút "Tạo giọng" với 2 lựa chọn: "Nhanh (vài giây audio)" và "Chất lượng cao (10-30 phút audio, cần train)". Người dùng không cần biết F5 hay RVC là gì.

## 3. Tính năng

Giao diện có 3 tab: Giọng của tôi, Đọc văn bản (TTS) và Đổi giọng (STS). Mỗi tính năng dưới đây có đầu vào, xử lý, đầu ra và tiêu chí đạt.

### 3.1 Giọng của tôi (quản lý và tạo giọng)

- Danh sách profile: tên, ngôn ngữ, badge năng lực (TTS / STS), nghe thử, đổi tên, xóa, export/import dạng .evoice (zip).

- Tạo nhanh (zero-shot): upload hoặc thu âm 5-12s. App tự cắt khoảng lặng, chuẩn hóa âm lượng, cảnh báo nếu có nhạc nền hoặc nhiễu. Transcript: nhập tay, hoặc Whisper tự nhận dạng rồi cho người dùng sửa.

- Tạo chất lượng cao (train RVC): upload 10-30 phút audio (nhiều file được).

- Màn hình xác nhận quyền sử dụng giọng (checkbox "Đây là giọng của tôi hoặc tôi có sự đồng ý") là bắt buộc trước khi tạo.

Pipeline train RVC (mỗi bước là một stage có progress riêng):

- Tiền xử lý: chuyển định dạng bằng FFmpeg, tách vocal / khử nhạc nền (model kiểu UVR/MDX hoặc Demucs), khử nhiễu nhẹ, cắt câu theo khoảng lặng, resample.

- Kiểm tra dataset: tổng thời lượng sạch, số đoạn, cảnh báo nếu dưới 8 phút.

- Extract feature: ContentVec/HuBERT + F0 bằng RMVPE.

- Train: preset "Nhanh / Cân bằng / Kỹ" thay vì bắt người dùng nhập số epoch. Lưu checkpoint định kỳ.

- Build index (faiss) và tạo file nghe thử.

Yêu cầu job: chạy nền, hủy được, resume được từ checkpoint, báo log và progress liên tục, không khóa UI.

### 3.2 Đọc văn bản (TTS)

- Đầu vào: văn bản (dán hoặc mở .txt), chọn profile, chế độ Direct/Chain, tốc độ đọc, seed.

- Chuẩn hóa văn bản tiếng Việt trước khi đưa vào model: số, ngày giờ, tiền tệ, đơn vị, %, viết tắt phổ biến, ký hiệu. Cho phép người dùng thêm từ điển phát âm riêng.

- Tách đoạn: cắt văn bản dài theo câu, render từng đoạn, ghép lại với khoảng nghỉ điều chỉnh được, crossfade ngắn. Hiển thị tiến độ theo câu, nghe được đoạn đã xong trong lúc phần sau còn đang render.

- Render lại một câu riêng lẻ mà không phải chạy lại cả bài.

- Đầu ra: WAV 24kHz (mặc định), MP3/FLAC tùy chọn, kèm file .srt timing theo câu.

### 3.3 Đổi giọng – chế độ Offline (chất lượng)

- Đầu vào: file audio/video (FFmpeg tách audio). Chọn profile có RVC, pitch shift, F0 = RMVPE, index rate, protect.

- Tùy chọn "Tách nhạc nền": tách vocal, đổi giọng, trộn lại với nhạc nền gốc.

- Xử lý file dài bằng cách chia đoạn có chồng lấn, ghép crossfade để không có tiếng click.

- Đầu ra: WAV cùng sample rate với input (resample ở bước cuối).

### 3.4 Đổi giọng – chế độ Real-time

- Chọn thiết bị vào (micro) và ra (loa, hoặc thiết bị ảo để dùng trong Discord/OBS/Zoom).

- Tham số: block size 100-250ms (mặc định 160ms), context 1-2s, crossfade, noise gate, pitch shift. Có preset "Độ trễ thấp / Cân bằng / Chất lượng".

- Hiển thị: VU meter vào/ra, độ trễ đo thực tế, cảnh báo khi GPU không kịp xử lý (buffer underrun).

- Thiết bị âm thanh ảo: app phát hiện VB-Cable (Windows) / BlackHole (macOS). Nếu chưa có, hiện hướng dẫn cài kèm link chính thức. Không tự bundle driver trong v1.

- Mục tiêu độ trễ end-to-end: ≤ 300ms trên RTX 3060 trở lên. Mac: không cam kết con số trong v1, đo ở Phase 0.

### 3.5 Chia sẻ và nhập giọng

Giọng được chia sẻ dưới dạng file .evoice, gửi qua bất kỳ kênh nào. v1 không cần server. Kho giọng online (Voice Hub) để giai đoạn sau.

Định dạng .evoice (zip)

| File | Bắt buộc | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| manifest.json | Có | format_version, id (UUID), name, language, author, license, created_at, min_app_version, sample_rate, pitch_hint, capabilities, danh sách file kèm hash |
| model.safetensors + model.index | Nếu có STS | Model RVC. Chỉ chấp nhận safetensors, không chấp nhận .pth |
| ref.wav + ref.txt | Không (mặc định không kèm) | Audio mẫu cho TTS zero-shot. Đây là giọng thật nên chỉ kèm khi người xuất chủ động chọn |
| preview.wav | Có | Đoạn nghe thử vài giây |

Ba luồng nhập

- Import .evoice: kiểm tra format_version, hash từng file, min_app_version rồi hiện manifest (tác giả, giấy phép, năng lực) để người dùng xác nhận.

- Import RVC .pth + .index từ cộng đồng: load bằng torch.load(weights_only=True) trong process tách riêng, convert sang safetensors, tạo profile chỉ có năng lực STS, license mặc định "không rõ, chỉ dùng cá nhân".

- Từ chối file không an toàn: .pth chứa code object (pickle độc) phải bị chặn và báo rõ lý do, không import gì.

Export: chọn kèm model RVC và/hoặc audio mẫu (mặc định tắt, có cảnh báo), chọn giấy phép (Dùng cá nhân / Cho phép thương mại / Không được chia sẻ lại), nhập tên tác giả. Giọng đã nhập từ người khác không được kèm audio mẫu khi xuất lại.

Hướng tới Voice Hub (về sau): id, author, license trong manifest được thiết kế sẵn để dùng lại cho kho online: duyệt, nghe thử, cài 1 click, có thể bán giọng trả phí. Trước khi mở Hub cần có: xác nhận quyền khi upload, quy trình gỡ bỏ khi có khiếu nại, cấm giọng giả mạo người thật chưa đồng ý, cân nhắc watermark âm thanh.

## 4. Kiến trúc hệ thống

Electron chỉ lo giao diện. Toàn bộ AI và luồng âm thanh real-time nằm trong Python sidecar, chỉ lắng nghe trên localhost.

kiến trúc EasyVoice · Electron + Python sidecar

Điểm sửa quan trọng so với v1: micro và loa do Python mở trực tiếp bằng sounddevice. WebSocket chỉ mang lệnh điều khiển, VU meter, số đo độ trễ và progress của job, nên không cộng thêm độ trễ hay jitter.

Model stack (chốt phiên bản ở Phase 0)

| Vai trò | Model | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| TTS | F5-TTS, checkpoint fine-tune tiếng Việt | Output 24kHz; kiểm tra license |
| Nhận dạng transcript cho ref | Whisper qua faster-whisper | Chỉ dùng khi người dùng không tự nhập |
| Voice conversion | RVC v2 | 40k hoặc 48k tùy model |
| Content encoder | ContentVec / HuBERT base | Dùng chung cho train và infer |
| F0 | RMVPE | Mặc định cho cả offline và real-time |
| Tách vocal | Model kiểu UVR-MDX hoặc Demucs | Dùng ở tiền xử lý train và STS offline |

Quy ước audio: bên trong engine luôn là float32 mono; resample chỉ ở một chỗ (audio_io.py) khi vào và ra model.

API chính

| Endpoint | Kiểu | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| GET /system/health, GET /system/info | REST | Trạng thái, device, VRAM, phiên bản model |
| GET/POST/PATCH/DELETE /voices | REST | Quản lý profile, upload ref, import/export |
| POST /tts | REST → job | Văn bản + profile + tùy chọn, trả job_id |
| POST /sts/offline | REST → job | File audio + profile + tham số, trả job_id |
| POST /train | REST → job | Dataset + preset, trả job_id |
| GET /jobs/{id}, DELETE /jobs/{id} | REST | Xem trạng thái / hủy job |
| GET /files/{id} | REST | Tải file kết quả |
| POST /models/download | REST → job | Tải model theo manifest |
| WS /ws/jobs | WebSocket | Progress, log, kết quả từng câu TTS |
| WS /ws/realtime | WebSocket | Start/stop, đổi tham số, VU meter, độ trễ đo được |

Mọi tác vụ dài đều trả job_id ngay lập tức, không giữ request HTTP chờ kết quả.

## 5. Yêu cầu phi chức năng

Các con số dưới đây là mục tiêu ban đầu. Phase 0 sẽ đo thực tế và chốt lại.

| Hạng mục | Mục tiêu v1 |
| --- | --- |
| Cấu hình tối thiểu Windows | NVIDIA 6GB VRAM, 16GB RAM, 15GB ổ trống |
| Cấu hình tối thiểu macOS | Apple Silicon, 16GB unified memory |
| TTS tốc độ | RTF ≤ 0.5 trên RTX 3060 (1 phút audio render trong ≤ 30s); Mac đo ở Phase 0 |
| STS offline | Nhanh hơn thời gian thực trên GPU |
| STS real-time | ≤ 300ms end-to-end trên RTX 3060, không underrun trong 30 phút chạy liên tục |
| Khởi động app | UI hiện ≤ 3s; backend sẵn sàng ≤ 15s (chưa load model) |
| Bộ nhớ | Không bao giờ giữ đồng thời model TTS và model train trên GPU |

Quản lý tài nguyên (bắt buộc từ Phase 1, không để đến cuối)

- Một ModelManager duy nhất giữ registry các model đang nạp, load lười (lazy), unload theo LRU khi đổi tác vụ, gọi torch.cuda.empty_cache() / torch.mps.empty_cache() sau khi giải phóng.

- Một JobQueue: mỗi lúc chỉ chạy 1 tác vụ GPU nặng (train, TTS dài, STS offline). Real-time STS chiếm GPU độc quyền: khi bật, các job khác phải chờ hoặc bị từ chối kèm thông báo rõ.

- Mỗi request ghi rõ device đang dùng; tự fallback CPU khi không có GPU và báo người dùng.

Độ ổn định và trải nghiệm

- Lỗi luôn có mã lỗi + thông điệp tiếng Việt dễ hiểu (vd: "Hết bộ nhớ GPU, hãy đóng tác vụ khác"), log chi tiết ghi ra file.

- Backend crash thì Electron tự khởi động lại backend và hiện thông báo, không làm treo UI.

- Không gửi bất kỳ dữ liệu nào ra mạng ngoài việc tải model/runtime. Telemetry (nếu có sau này) phải opt-in.

- UI song ngữ Việt/Anh ngay từ đầu (dùng i18n, không hardcode chuỗi).

## 6. Cấu trúc monorepo

Repo tách rõ app shell, engine Python, phần dùng chung và các spike thử nghiệm. Model và dữ liệu người dùng không bao giờ nằm trong repo.

easyvoice/
├── apps/
│   └── desktop/                 # Electron + React + Vite + Tailwind
│       ├── electron/            # main process: sidecar lifecycle, IPC, menu, updater
│       │   ├── main.ts
│       │   ├── sidecar.ts       # spawn backend, port động, health check, restart
│       │   └── preload.ts
│       ├── src/                 # renderer (React)
│       │   ├── features/        # voices/, tts/, sts/ — mỗi tab một thư mục
│       │   ├── components/      # Waveform, VuMeter, JobProgress...
│       │   ├── api/             # client sinh từ OpenAPI + ws client
│       │   ├── stores/          # Zustand
│       │   └── i18n/            # vi.json, en.json
│       └── electron-builder.yml
├── engine/                      # Python backend (FastAPI)
│   ├── easyvoice_engine/
│   │   ├── main.py              # khởi tạo app, đọc port/token từ argv
│   │   ├── api/                 # routers: tts.py, sts.py, voices.py, jobs.py, system.py
│   │   ├── core/                # model_manager.py, job_queue.py, device.py, paths.py
│   │   ├── services/
│   │   │   ├── tts/             # f5_wrapper.py, text_normalize_vi.py, chunker.py
│   │   │   ├── rvc/             # infer.py, train/, realtime.py
│   │   │   ├── preprocess/      # separate.py, denoise.py, slice.py, asr.py
│   │   │   └── audio_io.py      # sounddevice, resample, ffmpeg
│   │   └── schemas/             # Pydantic models
│   ├── third_party/             # code RVC/F5 vendored, ghi rõ commit + license
│   ├── tests/
│   ├── pyproject.toml           # quản lý bằng uv
│   └── requirements/            # base.txt, cuda.txt, mps.txt (lock riêng từng nền tảng)
├── packages/
│   └── api-types/               # TypeScript types sinh từ OpenAPI của engine
├── spikes/                      # Phase 0: script đo hiệu năng, không đưa vào app
├── models.manifest.json         # danh sách model: url, sha256, size, license
├── docs/                        # spec này, ADR (quyết định kiến trúc)
└── scripts/                     # build, đóng gói, tải model dev

Thư mục dữ liệu người dùng (ngoài repo, theo chuẩn từng OS):

- Windows: %APPDATA%/EasyVoice/; macOS: ~/Library/Application Support/EasyVoice/.

- Bên trong: runtime/ (Python + torch), models/ (model dùng chung), voices/<profile-id>/, jobs/, outputs/, logs/, settings.json.

- Cho phép đổi vị trí models/ và voices/ sang ổ khác (model rất nặng).

## 7. Lộ trình triển khai

Có 7 phase. Phase 0 kiểm chứng rủi ro trước khi viết app. Mỗi phase chỉ được coi là xong khi đạt tiêu chí nghiệm thu và bạn đã test tay.

- Phase 0 – Spike kỹ thuật (bắt buộc làm trước)

  - Chạy F5-TTS với checkpoint tiếng Việt trên cả Windows/CUDA và Mac/MPS bằng script thuần (không API, không UI).

  - Chạy RVC infer offline + RMVPE; chạy RVC real-time tối giản với sounddevice (micro → model → loa).

  - Đo: RTF của TTS, VRAM đỉnh, độ trễ real-time ở block 100/160/250ms, thời gian train 10 phút audio × 1 preset.

  - Kiểm tra license của từng checkpoint dự định dùng.

  - Nghiệm thu: file spikes/REPORT.md ghi số đo, ảnh hưởng tới cam kết ở mục 5, và quyết định Go/No-go cho real-time trên Mac.

- Phase 1 – Engine nền tảng

  - Khung FastAPI, device.py, paths.py, ModelManager, JobQueue, model downloader đọc models.manifest.json (có sha256 và resume).

  - Endpoint TTS (Direct mode, có chuẩn hóa văn bản tiếng Việt và tách câu) + STS offline. Endpoint quản lý profile.

  - Nghiệm thu: gọi được toàn bộ bằng curl/Swagger; test pytest cho text normalizer (≥ 50 case tiếng Việt) và cho việc load/unload model không rò VRAM sau 20 lần chạy.

- Phase 2 – App shell + kết nối

  - Electron spawn engine (port động, token, health check, tự restart), 3 tab cơ bản, gọi được TTS và STS offline, nghe/tải kết quả.

  - Nghiệm thu: chạy từ source trên cả 2 OS; tắt app thì không còn process Python nào sót lại.

- Phase 3 – Training RVC

  - Pipeline tiền xử lý + train + build index chạy dưới dạng job; progress và log qua WebSocket; hủy/resume.

  - UI tạo giọng chất lượng cao, TTS chế độ Chain.

  - Nghiệm thu: train xong một giọng từ 15 phút audio thô có nhạc nền; hủy giữa chừng rồi resume được.

- Phase 4 – Real-time STS

  - realtime.py chạy luồng audio trong Python; WebSocket chỉ gửi điều khiển + meter + số đo độ trễ.

  - UI chọn thiết bị, preset, VU meter, hướng dẫn thiết bị ảo.

  - Nghiệm thu: đạt mục tiêu độ trễ ở mục 5; dùng được làm micro trong Discord qua VB-Cable/BlackHole; chạy 30 phút không underrun.

- Phase 5 – Hoàn thiện UX

  - Waveform (wavesurfer.js), render lại từng câu, xuất .srt, export/import .evoice và import model RVC an toàn (mục 3.5), i18n đầy đủ, màn hình cài đặt (vị trí lưu, device).

  - Nghiệm thu: một người chưa biết kỹ thuật làm được trọn luồng "tạo giọng → đọc văn bản → xuất file" không cần hướng dẫn.

- Phase 6 – Đóng gói và phát hành

  - Installer, first-run setup tải runtime + model, ký số, auto-update app shell.

  - Nghiệm thu: cài trên máy sạch (chưa có Python, chưa có CUDA toolkit) ở cả 2 OS; gỡ cài đặt sạch sẽ.

Thay đổi chính so với bản v1: thêm Phase 0; đưa quản lý VRAM lên Phase 1; Training tách thành phase riêng; Real-time đặt sau khi app đã ổn định để không chặn các tính năng khác.

## 8. Đóng gói và phân phối

App được phân phối dưới dạng installer nhẹ + tải runtime và model ở lần chạy đầu, không phải một file .exe duy nhất.

Vì sao bỏ "1 file .exe": PyTorch bản CUDA nặng vài GB, cộng thêm các model. Một exe tự giải nén sẽ mở rất chậm mỗi lần chạy, dễ bị antivirus chặn, và mỗi bản cập nhật nhỏ bắt người dùng tải lại toàn bộ.

| Thành phần | Cách phân phối | Cập nhật |
| --- | --- | --- |
| App shell (Electron + code engine Python) | NSIS .exe (Windows), .dmg đã ký + notarize (macOS) | Auto-update qua electron-updater, gói nhỏ |
| Python runtime + torch | Tải ở first-run: python-build-standalone + uv cài đúng bản (CUDA hoặc MPS) | Chỉ khi đổi phiên bản torch |
| Model AI | Tải ở first-run theo models.manifest.json, kiểm sha256, tải tiếp khi rớt mạng | Độc lập, theo từng model |
| FFmpeg | Bundle bản build LGPL | Theo app shell |

Khuyến nghị

- Có thêm tùy chọn "gói offline đầy đủ" (runtime + model) cho người dùng mạng yếu, tải riêng.

- Màn hình first-run: kiểm tra GPU, driver NVIDIA (đủ mới cho bản CUDA đi kèm), dung lượng ổ trống; cho chọn chỉ tải model cần thiết (vd: chỉ TTS).

- Ưu tiên uv + python-build-standalone thay vì PyInstaller: ít lỗi thiếu module động của torch hơn, cập nhật engine không cần build lại toàn bộ.

- Ký số: chứng chỉ code signing cho Windows (tránh cảnh báo SmartScreen) và Apple Developer ID cho macOS. Đây là chi phí cần dự trù.

## 9. License, pháp lý và rủi ro

Rủi ro lớn nhất không nằm ở code mà ở license của model weights: nếu định bán app, phải xác minh từng checkpoint trước khi chọn.

| Rủi ro | Mức độ | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| Pretrained weights của F5-TTS gốc được phát hành theo giấy phép phi thương mại (CC-BY-NC, do dataset Emilia), dù code là MIT | Cao nếu bán app | Kiểm tra lại ở Phase 0. Phương án: bản miễn phí phi thương mại; hoặc tìm checkpoint tiếng Việt có license thương mại; hoặc thay bằng model TTS khác cho bản trả phí |
| Checkpoint tiếng Việt do cộng đồng fine-tune có license riêng, có thể kế thừa NC | Cao | Ghi license của từng model vào models.manifest.json, hiển thị trong màn hình "Giấy phép" |
| Model tách vocal, HuBERT/ContentVec, RMVPE mỗi cái một license | Trung bình | Liệt kê đầy đủ, kèm file NOTICE |
| Lạm dụng voice cloning (giả giọng người khác) | Trung bình | Checkbox xác nhận quyền, điều khoản sử dụng; cân nhắc watermark âm thanh không nghe thấy trên file xuất |
| Real-time không đạt độ trễ trên Mac | Trung bình | Phase 0 quyết định; nếu không đạt thì ghi là "thử nghiệm" hoặc tắt trên Mac |
| Xung đột driver NVIDIA / phiên bản CUDA | Trung bình | First-run kiểm tra driver, hướng dẫn cập nhật; fallback CPU |
| Antivirus chặn Python sidecar | Thấp-Trung bình | Ký số, không dùng exe tự giải nén, gửi mẫu cho các hãng AV nếu bị báo nhầm |
| Code RVC vendored khó bảo trì | Thấp | Ghi rõ commit gốc, bọc qua một lớp wrapper riêng để dễ thay thế |

Nếu chưa chốt hướng thương mại, nên làm v1 dưới dạng miễn phí/phi thương mại để giảm rủi ro license, rồi quyết định sau khi có số liệu Phase 0.

## 10. Quy tắc cho AI coder

Dán nguyên mục này vào đầu mỗi phiên làm việc với Claude Code / Cursor.

Quy tắc chung

- 100% suy luận chạy local bằng PyTorch. Không gọi API đám mây nào. Mạng chỉ dùng để tải model/runtime từ URL trong models.manifest.json.

- Làm đúng một phase mỗi lần. Kết thúc mỗi phase phải có: danh sách file đã tạo/sửa, lệnh để chạy thử, và checklist tiêu chí nghiệm thu.

- Không tự thêm tính năng ngoài spec. Gặp chỗ spec không rõ thì hỏi lại, không đoán.

- Không hardcode đường dẫn, device hay sample rate. Dùng paths.py, device.py và hằng số cấu hình.

- Mọi thao tác nặng chạy qua JobQueue, mọi model đi qua ModelManager.

- Code vendored từ RVC/F5 đặt trong engine/third_party/, ghi commit gốc và license; logic của app nằm ngoài thư mục đó.

- Python: type hints, Pydantic cho schema, pytest cho logic thuần. TypeScript: strict mode; types API sinh từ OpenAPI, không viết tay.

- Bảo mật sidecar: chỉ bind 127.0.0.1, port động, token ngẫu nhiên truyền qua argv/env, mọi request phải kèm token.

Cài đặt môi trường Python (quy ước)

- Cài torch + torchaudio riêng theo nền tảng trước (bản CUDA cho Windows, bản mặc định cho macOS), khóa phiên bản trong requirements/cuda.txt và requirements/mps.txt.

- Sau đó mới cài gói còn lại: f5-tts, fastapi, uvicorn[standard], python-multipart, pydantic, soundfile, sounddevice, numpy, faiss-cpu, và thư viện ASR (vd: faster-whisper). Không để f5-tts tự kéo torch về.

- Quản lý bằng uv, Python 3.10 hoặc 3.11 (chốt ở Phase 0 theo độ tương thích của RVC).

Yêu cầu bắt đầu

Đọc toàn bộ spec này. Sau đó: (1) tạo khung thư mục theo mục 6, chỉ file rỗng và README; (2) liệt kê các câu hỏi còn mở nếu có; (3) thực hiện Phase 0: viết các script trong spikes/ để chạy F5-TTS tiếng Việt và RVC (offline + real-time tối giản), kèm hướng dẫn chạy trên Windows/CUDA và macOS/MPS. Chưa viết FastAPI hay Electron ở bước này.

Câu hỏi còn mở cần bạn quyết định

- ☐ App miễn phí hay bán? (ảnh hưởng chọn model, xem mục 9)

- ☐ Dùng checkpoint F5-TTS tiếng Việt nào?

- ☐ Có cần hỗ trợ GPU AMD trên Windows ở v2 không?

- ☐ Tên miền và chứng chỉ ký số đứng tên cá nhân hay công ty?